РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ / Контрольно-счетная палата / Муниципального образования / «Гиагинский район» / 385600, ст.Гиагинская, ул.Кооперативная,35, / тел.(87779) 9-19-91 / http://mogiaginsk.ru/informaciya-dlya-grazhdan/kontrolno-schetnaya-pala/ / e-mail:kspgiag@mail.ru	Ассоциация	АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМКIЭ / Муниципальнэ образованиеу / «Джэджэ районым» / УплъэлIун-лъытэнхэмкIэ и палат / 385600, ст.Джаджэр, ул.Кооперативнэр, 35, / тел.(87779) 9-19-91 / http://mogiaginsk.ru/informaciya-dlya-grazhdan/kontrolno-schetnaya-pala/ / e-mail:kspgiag@mail.ru

Утвержден
приказом Председателя Контрольно-счетной палаты
МО «Гиагинский район»
от «30» сентября 2015г№27
# ОТЧЕТ
### О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
###
 «Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2014 году на реализацию муниципальной программы
МО «Гиагинский район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2018 годы

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 9 части II плана работы КСП МО «Гиагинский район» на 2015 год..
 2. Цели контрольного мероприятия:
    Цель 1: Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2014 году на реализацию МП «Энергосбережение» на 2014-2018 годы.
3. Объект проверки:
Администрации МО «Гиагинский район».
Юридический адрес: 385600, ст.Гиагинская, ул. Кооперативная,35
4. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета МО «Гиагинский район», выделенные на реализацию МП «Энергосбережение» МО «Гиагинский район».
5. Проверяемый период деятельности: период реализации Программы в 2014 году.
6. Вопросы контрольного мероприятия:
  6.1. Можно ли охарактеризовать использование средств местного бюджета МО «Гиагинский район» на реализацию Программы как целевое использование средств.
 7. Срок проверки: с « 20 » июля 2015 года по « 24 » августа 2015г.
 В ходе проверки представлены следующие документы:
- постановление главы МО «Гиагинский район» № 170 от 17 декабря 2013г. «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2018 годы»;
- постановления главы МО «Гиагинский район» № 8 от 30 января 2014г., № 150 от 17.11.2014г., № 168 от 12.12.2014г. « О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 17.12.2013г. № 170 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2018 годы»;
- паспорт МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2018 годы»;
- годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2018 годы» за 2014 год отдела экономического развития;
- исполнение муниципальных программ муниципального образования «Гиагинский район» с распределением бюджетных ассигнований;
- платежные поручения, товарные накладные, контракты, договоры.
Документы представлены на проверку участниками Программы 22 июля и 28 июля 2015г.
8. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.
Постановлением главы МО «Гиагинский район» № 170 от 17 декабря 2013г. утверждена МП «Энергосбережение» на 2014-2018 годы. Ответственным исполнителем Программы определена администрация МО «Гиагинский район»; участниками Программы являются: управление образования администрации МО «Гиагинский район», управление культуры администрации МО «Гиагинский район», управление финансов администрации МО «Гиагинский район», администрация МО «Гиагинский район».
В течение 2014 года в муниципальную программу были внесены  три изменения, которые касаются продления сроков действия программы до 2018 года, объемов финансирования по годам и мероприятиям, разделов паспорта Программы (решения СНД МО «Гиагинский район» №8 от 30.0.1.2014г., № 150 от 17.11.2014г., № 168 от 12.12.2014г.)
Управление и контроль за реализацией программы, а также оценка ее эффективности в соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Гиагинский район»», утвержденного постановлением Главы муниципального образования «Гиагинский район» от 27 августа 2013 года № 103 возложена на ответственных исполнителей программ и на отдел экономического развития администрации МО «Гиагинский район».
Цели Программы:
- обеспечение устойчивого функционирования и развития экономики Гиагинского района за счет эффективного использования энергетических ресурсов;
- снижение финансовой нагрузки на  бюджет МО «Гиагинский район» за счет  сокращения расходов на энергоресурсы;
- снижение платежей потреблений, в том числе бюджетных учреждений, организаций за энергетические ресурсы;
- повышение энергетической и экономической эффективности в регулировании отношений между производителями, исполнителями и потребителями коммунальных услуг.
        Задачи Программы (с учетом изменений, утвержденных постановлением главы от 30.01.2014г №8):
1. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений;
2.Снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений.
3. Внедрение энергосберегающих технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования " Гиагинский район ".
4. Организация привлечения инвестиций путем заключения энергосервисных договоров.
Перечень программных мероприятий в рамках поставленных задач согласно Приложения 1 к Программе (с учетом изменений, утвержденных постановлением главы от 17.11.2014г №150):
    1) к задаче «Повышение энергетической эффективности»:
- приобретение эффективных газовых котлов;
- строительно-монтажные работы по газификации;
- эффективность системы освещения;
- закупка энергоэффективного оборудования;
- постоянный мониторинг энергопотребления в бюджетной сфере — не требует бюджетного финансирования;
2) к задаче «Снижение объемов потребления всех видов ресурсов»:
- оснащение приборами учета объектов бюджетного сектора;
- проведение энергетического аудита один раз в пять лет на всех объектах бюджетного сектора с целью выявления потенциала энергосбережения;
- утепление зданий.
На решение задач №№ 3,4 паспортом Программы не предусмотрено мероприятий.
Источником финансирования Программы определены средства муниципального бюджета МО «Гиагинский район» (с учетом изменений, утвержденных постановлением главы от 17.11.2014г №150).
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- ежегодное снижение объема потребленных бюджетными учреждениями воды,  природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля не менее чем на 3 %, с общим снижением за пять лет не менее чем на 15 %;
- оптимизация расходов в бюджетных учреждениях МО "Гиагинский район»" за счет сокращения затрат на коммунальные услуги.
 Сроки реализации Программы: 2014 - 2018 годы.
Объемы финансирования из бюджета МО «Гиагинский район» мероприятий Программы и их соответствие объемам, предусмотренным паспортом Программы
Паспортом МП «Энергосбережение» на реализацию мероприятий Программы на период 2014-2018 годов за счет средств бюджета МО «Гиагинский район» с учетом изменений, утвержденных постановлением главы от 17.11.2014г №150, предусмотрены финансовые средства в объеме 3,773 млн. рублей, из них в 2014 году — 0,673 млн. рублей, в 2015 году — 1,120 млн. рублей, в 2016 году - 0,660 млн. рублей, в 2017 году — 0,660 млн.руб., в 2018 году — 0,660 млн.руб.
Решением Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» № 239 от 20.12.2013 года «О бюджете МО «Гиагинский район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» первоначально утвержден объем финансирования» МП «Энергосбережение» на 2014 год в размере 673,0 тыс. рублей или 100% выполнения плана по финансированию из средств местного бюджета, предусмотренных Программой. По данным отчета об исполнении бюджета МО «Гиагинский район» за 2014 год, утвержденного Решением Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» от 21.05.2015 года № 371 «Об исполнении бюджета МО «Гиагинский район» за 2014 год», исполнение мероприятий Программы составило 642,8 тыс. рублей или 95,5% от средств, предусмотренных на реализацию Программы бюджетом МО «Гиагинский район» на 2014 год.

Показатели исполнения Программы за 2014 по годам приведены в таблице 1.

Таблица 1
тыс. руб.
Участники программы / МО «Гиагинский район»	Утверждено программой	Утверждено бюджетом	Процент обеспеченности	Кассовое исполнение	Процент исполнения
					к Программе	к бюджету
Управление образования	570,0	570,0	100,0	569,8	100,0	100,0
Управление культуры	23,0	23,0	100,0	23,0	100,0	100,0
Управление финансов	10,0	10,0	100,0	10,0	100,0	100,0
Администрация	70,0	70,0	100,0	40,0	57,1	57,1
ИТОГО	673,0	673,0	100,0	642,8	95,5	95,5

Проверка законности (целевого) использования бюджетных средств, выделенных в 2014 году на реализацию МП «Энергосбережение» на 2014г.

МП «Энергосбережение» на 2014 год предусмотрено финансирование мероприятий по обеспечению рационального использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, финансируемых за счет средств бюджета МО «Гиагинский район» (Приложение 1 к Программе). Согласно данным бюджетного учета участников Программы исполнение Программы «Энергосбережение» в 2014 году составило 642,8 тыс. рублей.
Постановлением главы МО «Гиагинский район» от 17.11.2014г № 150 о внесении изменений в программу «Энергосбережение» были внесены изменения в Приложение 1 к Программе: по Управлению образования МО «Гиагинский район» 570,0 тыс.рублей перенесено из финансирования мероприятий «Эффективность системы освещения» (300,0 тыс.рублей), «Закупка энергоэффективного оборудования» (170,0 тыс.рублей), «Оснащение приборами учета объектов бюджетного сектора» (100,0 тыс.рублей) на финансирование мероприятия «Строительно-монтажные работы по газификации».
Постановлением главы МО «Гиагинский район» от 12.12.2014г № 68 «О внесении изменений в программу «Энергосбережение» были внесены изменения в Приложение 1 к Программе: по Управлению финансов МО «Гиагинский район» 10,0 тыс.рублей перенесено из финансирования мероприятия «Оснащение приборами учета объектов бюджетного сектора» на финансирование мероприятия «Утепление зданий»
        Выполнение мероприятий Программы за 2014 год с учетом изменений от 12.12.2014г характеризуется данными, приведенными в таблице 2 (расчеты объема финансовых средств были предоставлены отделу экономического развития администрации МО «Гиагинский район» участниками Программы):

Таблица 2
 тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятий (паспорт Программы)	Предусмотрено Программой (с учетом всех изменений)	Утверждено бюджетом	Исполнено	Процент исполнения к программе/бюджету
1	Оснащение приборами учета объектов бюджетного сектора	23,0	23,0	23,0	100,0
	Управление культуры	23,0	23,0	23,0	100,0
2	Проведение энергетического аудита один раз в пять лет на всех объектах бюджетного сектора с целью выявления потенциала энергосбережения	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Утепление зданий	50,0	50,0	50,0	100,0
	Администрация	40,0	40,0	40,0	100,0
	Управление финансов	10,0	10,0	10,0	100,0
4	Приобретение эффективных газовых котлов	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Строительно-монтажные работы по газификации	570,0	570,0	475,0	83,3
	Управление образования	570,0	570,0	475,0	83,3
6	Эффективность системы освещения	30,0	30,0	0,0	0,0
	Администрация	30,0	30,0	0,0	0,0
7	Закупка энергоэффективного оборудования	0,0	0,0	94,8	-
	Управление образования	0,0	0,0	94,8	-
8	Постоянный мониторинг энергопотребления в бюджетной сфере	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО	673,0	673,0	642,8	95,0

Как видно из таблицы по мероприятиям МП «Энергосбережение» №№ 2,4,7,8 на 2014 год финансирование не предусмотрено Программой.
По мероприятию «Оснащение приборами учета объектов бюджетного сектора» исполнение составило 23,0 тыс.рублей или 100% от расходов, утвержденных бюджетом. Управлением культуры администрации МО «Гиагинский район» были приобретены электросчетчики на сумму 23,0 тыс.рублей. Из них согласно приказа по Управлению культуры от 17.01.2013г № 4/1 «О распределении объемов финансирования муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2018 годы» между учреждениями культуры МО «Гиагинский район»» 13,0 тыс.рублей было направлено МБУК «Межпоселенческий центр народной культуры МО «Гиагинский район», на которые было приобретено 5 электросчетчиков для установки в филиалах и 10,0 тыс. рублей было направлено МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система МО «Гиагинский район»», на которые было приобретено 10 приборов учета электроэнергии для установки в филиалах.
По мероприятию «Утепление зданий» исполнение составило 50,0 тыс.рублей или 100% от расходов, утвержденных бюджетом. Управлением финансов администрации МО «Гиагинский район» была приобретена и установлена новая дверь на сумму 10,0 рублей; администрацией МО «Гиагинский район» были установлены металлопластиковые окна в количестве 4 шт. на общую сумму 40,0 тыс. рублей.
По мероприятию «Эффективность системы освещения» по администрации МО «Гиагинский район» на 2014 год было заложено финансирование в объеме 30,0 тыс.рублей. В течение года изменений не вносилось. Мероприятие не исполнено.
По мероприятию «Строительно-монтажные работы по газификации» исполнение составило 475,0 тыс.рублей или 83,3% от расходов, утвержденных бюджетом. Управлением образования 367,2 тыс.рублей было направлено на оплату строительно-монтажных работ по газоснабжению (договор подряда № ГИФ 2/47/14/31-14 цп от 06.08.2014г. С ОАО «Газпром газораспределение Майкоп») и 107,8 тыс.рублей было использовано на оплату строительных материалов для котельной МБДОУ «Ромашка». Осуществление этих закупок соответствует п.5 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
На мероприятие «Закупка энергоэффективного оборудования» паспортом Программы по Управлению образования было запланировано финансирование в объеме 170,0 тыс.рублей. Приказом начальника по Управлению образования от 23.06.2014г № 216 «О внесении изменений в план мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетичекой эффективности» до 2020 года» на это мероприятие утверждено 95,0 тыс.руб. Управлением образования было закуплено: на 19,9 тыс.рублей — стиральная машина для МБДОУ «Ромашка»; на 25,0 тыс.рублей - стиральная машина и холодильник для МБДОУ «Тополек» и на 49,9 тыс.рублей — две газовые плиты для МБДОУ «Чебурашка», общее исполнение по мероприятию составило 94,8 тыс.рублей или 100% исполнения согласно приказа по УО МО «Гиагинский район» или 55,8% от расходов, утвержденных паспортом Программы.
После внесения изменений в Программу, утвержденных постановлением главы МО «Гиагинский район» от 17.11.2014г. № 150, все средства по финансированию Программы по Управлению образования, а именно 570,0 тыс.рублей, были перенесены на вновь созданное мероприятие «Строительно-монтажные работы по газификации» и на исполнение мероприятия «Закупка энергоэффективного оборудования» осталось 0,0 рублей.
Таким образом, внесение изменений в Программу от 17.11.2014г. было ошибочно, так как 94,8 тыс.рублей из общей суммы по Управлению образования уже было истрачено в июне 2014 года.
Проверкой законности (целевого) использования средств бюджета, выделенных на реализацию Программы в 2014 году нарушений не выявлено.
,
Проверка по первичным бухгалтерским документам целевого использования средств бюджета МО «Гиагинский район», выделенных в 2014 году на мероприятия, предусмотренные Программой

Анализ исполнения бюджетных ассигнований по Программе за 2014 год по статьям классификации операций сектора государственного управления представлен в следующей таблице.
Таблица 5
 тыс. руб.

Наименование статей расходов	КОСГУ	Участники Программы МО «Гиагинский район»	Лимиты	Кассовое исполнение	Процент исполнения	Удельный вес в структуре расходов по кассовому исполнению
Работы, услуги по содержанию имущества	225	Управление финансов	10,0	10,0	100,0	1,6
		Администрация	40,0	40,0	100,0	6,2
		Всего	50,0	50,0	100,0	7,8
Увеличение стоимости основных средств	310	Управление образования	?	462,0	-	71,8
		Управление культуры	23,0	23,0	100,0	3,6
		Всего	?	485,0	-	75,4
Увеличение стоимости материальных запасов	340	Управление образования	?	107,8	-	16,8
		Всего	?	107,8	-	16,8
ИТОГО	-	-	673,0	642,8	95,5	100,0

Наибольший удельный вес в структуре расходов составили расходы по увеличению стоимости основных средств.
Проверкой первичных бухгалтерских документов целевого использования средств бюджета МО «Гиагинский район», выделенных в 2014 году на мероприятия, предусмотренные Программой, нарушений не выявлено.
Согласно п. 4.8 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Гиагинский район»», утвержденного постановлением Главы муниципального образования «Гиагинский район» от 27 августа 2013 года № 103 отдел экономического развития администрации МО «Гиагинский район» ежеквартально проводил анализ эффективности муниципальной  программы «Энергосбережение» за 2014 год, что отражено в «Отчете администрации МО «Гиагинский район» о реализации муниципальных программ и ведомственной   целевой программы МО «Гиагинский район» за 2014 год и оценке эффективности их реализации», утвержденном решением Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» от 23.04.2015г №360. В отчете, по результатам проведенного анализа за 2014 год, Программа признана умеренно эффективной. Согласно годового отчета руководителя отдела экономического развития И.В. Файчук о ходе реализации и оценке эффективности программы «Энергосбережение» за 2014 год исполнение мероприятий по программе «Энергосбережение», проведенных в 2014 году, позволило снизить затраты по потреблению энергетических ресурсов по сравнению с 2013 годом на 3,2%, что составило более 5 млн.рублей.
9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:
 Акт по результатам контрольного мероприятия «муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2018 годы подписан без возражений и замечаний.
10. Выводы:
Проверкой целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2014 году на реализацию муниципальной целевой программы МО «Гиагинский район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2018 годы, установлено:
- на мероприятие «Строительно-монтажные работы по газификации» отделом администрации МО «Гиагинский район», ответственным за внесение изменений в паспорта муниципальных программ, ошибочно были внесены изменения, касающиеся Управления образования (постановление главы МО «Гиагинский район» от 17.11.2014г №150): на мероприятие «Строительно-монтажные работы по газификации» было перенесено 570,0 тыс.рублей, в то время как 94,8 тыс.рублей из них уже были израсходованы Управлением образования на мероприятие «Закупка энергоэффективного оборудования» в рамках, утвержденных паспортом Программы, действовавшим на момент закупки;
   - мероприятие «Эффективность системы освещения» администрацией МО «Гиагинский район» в 2014 году не исполнено при том, что бюджетом было заложено его финансирование в объеме 30,0 тыс.рублей.
- несовпадение формулировок в наименовании задач с паспортом Программы в приложении 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2018 годы, а также грамматические ошибки (опечатки).
     11. Предложения (рекомендации):
  1. Направить отчёт о результатах проверки целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2014 году на реализацию муниципальной МО «Гиагинский район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2018 главе МО «Гиагинский район».
2. Администрации МО «Гиагинский район» устранить неточности в паспорте Программы и проинформировать Контрольно-счетную палату МО «Гиагинский район» о внесенных изменениях в месячный срок.
Исполнитель контрольного мероприятия

Главный специалист - инспектор
Контрольно-счетной палаты
муниципального образования
«Гиагинский район» О.В. Гуменюк