| РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ Администрация муниципального образования «Гиагинский район» |  | АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМКIЭ Муниципальнэ образованиеу «Джэджэ районым» иадминистрацие |
| --- | --- | --- |

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 февраля 2018г. № 16

ст. Гиагинская

О мероприятиях по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки на части территории                              МО «Гиагинское сельское поселение»

В целях обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. 31-33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года №190 - ФЗ Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 - ФЗ               «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования МО «Гиагинский район», на основании обращения генерального директора ООО «Наш сад» вх. № 3/113 от 30.01.2018г.

п о с т а н о в л я ю:

1.Приступить к подготовке проекта по внесению изменений в правила землепользования застройки на части территории МО «Гиагинское сельское поселение»:

1.1. Земельный участок площадью 3455 кв.м. кадастровый номер 01:01:3401000:941 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район,                       ст. Гиагинская, ул. Яблочная 2, расположенный в территориальной зоне СХЗ.501.Зона сельскохозяйственного использования изменить на  СХЗ.502.Зона сельскохозяйственного производства.

1.2. Земельный участок площадью 21739 кв.м. кадастровый номер 01:01:3401000:942 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район,                       ст. Гиагинская, ул. Яблочная 4, расположенный в территориальной зоне СХЗ.501.Зона сельскохозяйственного использования изменить на  СХЗ.502.Зона сельскохозяйственного производства.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки на части территории МО «Гиагинскоес ельское поселение» (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский район», в сетевом источнике публикации МУП редакции газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте МО «Гиагинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации                МО «Гиагинский район».

Глава муниципального образования

«Гиагинский район»							              А.В. Бутусов

Утвержден

постановлением главы

МО «Гиагинский район»

от  _____________№_______

Порядок и сроки проведение работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки на части территории МО «Гиагинское сельское поселение»

| №п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и принятие нормативного правового акта о подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки на части территории МО «Гиагинское сельское поселение» | февраль |
| 2 | Проверка проекта внесения изменений в правила на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования | В течении 5 рабочих дней со дня получения проекта |
| 3 | Устранение замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 5 рабочих дней |
| 4 | Утверждение постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки | В течении 5 дней со дня получения проекта правил |
| 5 | Опубликование постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила | В течении 5 дней с даты принятия постановления |
| 6 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила, с оформлением протокола слушаний | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ |
| 7 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течении 3 дней со дня проведения слушаний |
| 8 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течении 5 дней со дня проведения слушаний |
| 9 | Принятие решения главы о направлении проекта правил, протокола публичных слушаний и заключения в Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» или об отклонении проекта внесения изменений в Правила или направлении его на доработку | В течение 5 дней |

Управляющая делами администрации                                              А.В. Хоровьева