ИНФОРМАЦИЯ

о проведенном контрольном мероприятии

|  |  |
| --- | --- |
| Объект контроля | Администрация МО «Гиагинский район» |
| ИНН | 0101004690 |
| Основание для проведения проверки | План работы на 2018 год,распоряжение главы МО «Гиагинский район» от 27.03.2018г № 320 |
| Наименование контрольного мероприятия | Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных из бюджета МО «Гиагинский район» в виде субсидии на возмещение части затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов некоммерческим организациям на территории МО «Гиагинский район» в 2016 году |
| Проверяемый период | 2017 год |
| Период проверки | с 28.03.2018г по 27.04.2018г |
| Объем проверенных средств | 185278,00 рублей. |
| Нарушения | 1. Краткосрочный план реализации адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах МО «Гиагинский район» на 2016 год не был сопоставлен с краткосрочным планом реализации республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Общая стоимость капитального ремонта согласно краткосрочному плану МО «Гиагинский район» составила 1138500,00 рублей, что на 146778,00 рублей меньше, чем запланированный объем средств по краткосрочному плану РА и на 38500,00 рублей больше предельного объема финансирования.  2. В п.4 Порядка предоставления муниципальной поддержки в виде субсидий на возмещение части затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО «Гиагинский район» на 2015-2017 годы и включенных в краткосрочный план реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2016 годы» не указано, каким именно краткосрочным планом нужно пользоваться для расчета субсидии. Исходя из краткосрочного плана РА, субсидия должна была составить 185278,00 рублей, из краткосрочного плана МО «Гиагинский район» - 38500,00 рублей.  3. В нарушение п.2 Порядка предоставления муниципальной поддержки в виде субсидий на возмещение части затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО «Гиагинский район» на 2015-2017 годы и включенных в краткосрочный план реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2016 годы» общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме не проводилось (протокол заседания отсутствует), договор с региональным оператором не заключен (отсутствует).  4. В нарушение п.7 Порядка предоставления муниципальной поддержки в виде субсидий на возмещение части затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО «Гиагинский район» на 2015-2017 годы и включенных в краткосрочный план реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2016 годы» администрация МО «Гиагинский район» заключила с получателем субсидии не соглашение на предоставление субсидии, а соглашение софинансирования.  5. В нарушение п.11 Порядка предоставления муниципальной поддержки в виде субсидий на возмещение части затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО «Гиагинский район» на 2015-2017 годы и включенных в краткосрочный план реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2016 годы» протокол общего собрания собственников помещений о формировании фонда капитального ремонта отсутствует. |