Годовой отчет

О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»

за 2020 год.

Муниципальная программа муниципального образования «Гиагинский район» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» утверждена постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 16 декабря 2019 года № 341. Целями муниципальной программы являются:

1.Поддержка молодых семей, проживающих на территории Гиагинского района, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении данной проблемы.

2.Стимулирование улучшения жилищных условий семей, имеющих трех и более детей.

3.Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4.Планирование и организация проведения собственниками помещений в многоквартирных домах и (или) региональным оператором капитального ремонта, в соответствии с «Республиканской программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2043 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 31 декабря 2013 года N 331, планирование предоставления муниципальной поддержки капитального ремонта посредством:

- финансовая поддержка, и организация совместно с Региональным оператором, проведение капитального ремонта многоквартирных домов;

- планирование и организация проведения собственниками помещений в многоквартирных домах и (или) региональным оператором капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- планирование предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея, бюджета МО «Гиагинский район» (далее соответственно – капитальный ремонт, государственная поддержка, муниципальная поддержка капитального ремонта).

Реализация мероприятий данной муниципальной программы осуществляется по 4 подпрограммам:

1) подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»;

2) подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей»;

3) подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

4) подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов в МО «Гиагинский район».

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отображены в таблице № 1.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных (основных) событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в таблице № 2.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования МО «Гиагинский район» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы указаны в таблице № 3.

На реализацию основных мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2020 году было предусмотрено финансирование из бюджетов разных уровней на сумму 4046284 (четыре миллиона сорок шесть тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 80 копеек, из них: средства федерального и республиканского бюджетов - 2671357 (два миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча триста пятьдесят семь) рублей 22 копейки, местный бюджет - 1374927 (один миллион триста семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать семь) рублей 58 копеек. На данные средства и за счет внебюджетных источников (собственных средств молодых семей) были приобретены жилые помещения 5 молодыми семьями, финансовые средства были использованы в полном объеме.

По состоянию на 01.02.2021 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 29 молодых семей.

По подпрограмме были предусмотрены следующие задачи и мероприятия:

1.Обеспечение механизма предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

2.Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

Были проведены следующие мероприятия: консультация граждан, прием и оформление документов по улучшению жилищных условий граждан (молодых семей), всего в 2020 году в рамках вышеуказанной подпрограммы подали документы 11 молодых семей и выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства для получения субсидий 5 молодым семьям.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:

-финансовое обеспечение реализации подпрограммы;

-организационное обеспечение подпрограммы.

Проведение организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:

1. Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий (в 2020 году признано 8 семей).

2.Формирование списка молодых семей для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Республики Адыгея «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами».

3. Уточнение ежегодного объема средств, выделяемых из бюджетов всех уровней на реализацию мероприятий подпрограммы.

4. Формирование списка молодых семей, изъявивших желание получить социальные выплаты в планируемом году в рамках подпрограммы (в 2020 году 5 семей).

5.Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

6. Улучшение жилищных условий молодых семей (в 2020 году 5 семьям).

Все мероприятия по подпрограмме реализованы в полном объеме.

В результате реализации мероприятий Программы в 2020 году произошло:

1.Привлечены в жилищную сферу муниципального образования «Гиагинский район» дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья и собственные средства граждан в размере 4833,71 тыс. рублей.

2.Развитие и укрепление положительных демографических тенденций в обществе.

3.Укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе.

4.Привлечение ипотечного жилищного кредитования

5.Улучшили жилищных условия 5 молодым семьям.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании «Гиагинский район». Решение жилищной проблемы молодых граждан, проживающих на территории Гиагинского района, позволит сформировать экономически активный слой населения.

Необходимость устойчивого функционирования системы, улучшения жилищных условий молодых семей определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема:

- является одной из приоритетных в социальном развитии района и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни молодых семей;

- носит межведомственный характер и не может быть решена без софинансирования за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Адыгея.

По подпрограмме «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей» в целях реализации ст.39.5 Земельного кодекса Российской Федерации осуществлялась работа по обеспечению семей, имеющих трех и более детей земельными участками бесплатно.

Так, на учете в 2020 году в качестве семей, имеющих трех и более детей, для дальнейшего получения земельных участков в администрации МО «Гиагинский район» поставлено 3 семьи, из них в 2020 году снято с учета, в связи с получением земельного участка 1 семья.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» участником указанной подпрограммы является отдел финансово-хозяйственной деятельности администрации МО «Гиагинский район». В 2020 году объем финансирования составил 5601,78 тыс. рублей.

В 2020 году в рамках данной подпрограммы были выполнены следующие мероприятия:

МО «Гиагинский район» в соответствии с Соглашением №10-06/2020 от 03.02.2020 года о предоставлении субвенции из республиканского бюджета Республики Адыгея бюджету муниципального образования «Гиагинский район» на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, была выделена субвенция в размере 6142700,00 руб. на приобретение 6 жилых помещений детям-сиротам.

На указанную субвенцию было приобретено 5 жилых помещений (однокомнатных квартир) на общую сумму 5601784,30 руб., остаток субвенции в размере 540915,70 руб.  был возвращен в Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея.

Все приобретенные жилые помещения были предоставлены детям-сиротам по договорам найма сроком на 5 лет.

В рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в МО «Гиагинский район» в 2020 году региональным оператором НО «АР фонд капремонта МКД» проведен капитальный ремонт в 5-и многоквартирных домах по адресам:

- ст. Гиагинская, ул. М. Горького, 9 на сумму 1482173 рублей 00 копеек -замена кровельного покрытия с волнистых асбестоцементных листов на покрытие из профнастила, с частичной заменой обрешетки; капитальный ремонт отмостки; капитальный ремонт фасада (цоколь). Акты приемки выполненных работ по данному объекту подписаны комиссией 04 июня 2020 года и 30 сентября 2020 года, все работы выполнены в полном объеме;

- ст. Гиагинская, ул. М. Горького, 7 на сумму 726975 рублей 00 копейка -усиление фундамента МКД, капитальный ремонт отмостки, стяжка стен. Акт приемки выполненных работ по данному объекту подписан комиссией 20 ноября 2020 года, все работы выполнены в полном объеме;

- ст. Гиагинская, ул. М. Горького, 11 на сумму 1587222 рублей 00 копеек -замена кровельного покрытия с волнистых асбестоцементных листов на покрытие из профнастила, с частичной заменой обрешетки; капитальный ремонт отмостки. Акт приемки выполненных работ по данному объекту подписан комиссией 17 июня 2020 года;

- ст. Гиагинская, ул. Ленина, 351 на сумму 1636031 рублей 50 копеек -переустройство плоской кровли в шатровую. Акт приемки выполненных работ по данному объекту подписан комиссией 17 июля 2020 года;

- п. Новый, ул. Мира, 4 на сумму 424223 рублей 50 копеек - замена кровельного покрытия с волнистых асбестоцементных листов на покрытие из профнастила, с частичной заменой обрешетки. Акт приемки выполненных работ по данному объекту подписан комиссией 04 июня 2020 года.

По подпрограмме была предусмотрена субсидия в соответствии с Соглашением от 14 декабря 2020 года «О предоставлении из бюджета муниципального образования «Гиагинский район» субсидии Некоммерческой организации «Адыгейский Республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (НО «АР Фонд капремонта МКД») на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории МО «Гиагинский район» в 2020 году» в сумме 1300 тыс. рублей для софинансирования работ, проводимых НО «АР Фонд капремонта МКД» на ремонт МКД. Сумма перечислена в полном объеме.

Данная подпрограмма обеспечила своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план проведения капитального ремонта МО «Гиагинский район» и помогла улучшить эксплуатационные характеристики общего имущества многоквартирных домов в результате выполнения работ по капитальному ремонту.

В муниципальную программу были внесены следующие изменения:

1. На основании решения Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» от 18 июня 2020 года № 334 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» от 18.12.2019 года №286 «О бюджете муниципального образования «Гиагинский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии с приложением №1 к протоколу заседания комиссии Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея по рассмотрению документов о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям от 09.12.2019 года и согласно таблицы расчета средств федерального бюджета и бюджета Республики Адыгея в 2020 году по муниципальным образованиям с учетом средств, предусмотренных в 2020 году, были внесены изменения в связи с уточнением объема финансирования данных мероприятий в 2020 году.

Мероприятия данной муниципальной программы, запланированные к реализации в 2020 году, выполнены в полном объеме.

В дальнейшем планируется дальнейшая реализация муниципальной программы.

Главный специалист

отдела сельского хозяйства                                                               Е.А. Ибрагимова