| РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ Администрация муниципального образования «Гиагинский район» |  | АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМКIЭ Муниципальнэ образованиеу «Джэджэ районым» иадминистрацие |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 ноября 2018г. № 323

ст. Гиагинская

О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки на части территории МО «Келермесское сельское поселение»

В целях приведения правил землепользования и застройки                               МО «Келермесское сельское поселение» в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь частью 5 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.                    № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования                                 МО «Гиагинский район», на основании обращения заместителя                                 главы администрации МО «Келермесское сельское поселение» от 22.11.2018г.  № 3/1271

постановляю:

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования застройки на части территории МО «Келермесское сельское поселение»:

1.1. Земельный участок площадью 316 кв.м. с кадастровым номером 01:01:1100038:20 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район,                       ст. Келермесская, ул. Советская, 81 А, расположенный в территориальной зоне                 Ж – 1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) изменить на ОД - 2 (зона общественного центра местного значения).

1.2. Земельный участок площадью 433 кв.м. с кадастровым номером 01:01:1100038:19 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район,                       ст. Келермесская, ул. Советская, 81 Б, расположенный в территориальной зоне                   Ж – 1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) изменить на ОД - 2 (зона общественного центра местного значения).

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Этапы градостроительного зонирования (приложение №1);

2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки на части территории                     МО «Келермесское сельское поселение» (приложение № 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский район» на сетевом источнике публикации МУП редакции газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации                МО «Гиагинский район».

Глава муниципального образования

«Гиагинский район»							              А.В. Бутусов

Приложение № 1

Утверждено постановлением                главы МО «Гиагинский район»

от  _____________№_______

Этапы градостроительного зонирования

1этап:

Разработка проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки на части территории МО «Келермесское сельское поселение», внесение изменений на карту градостроительного зонирования.

2 этап:

Оформление текстовых и (или) графических материалов проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

3 этап:

Проверка проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки на части  территории МО «Келермесское сельское поселение»                     на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схеме территориального планирования.

4 этап:

Подготовка материалов публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки поселения и принятия решения Главой                       МО «Гиагинский район» о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки поселения. Доработка проекта в соответствии с замечаниями, учтёнными в ходе публичных слушаний.

5 этап:

Представление проекта Главе МО «Гиагинский район» с приложением протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.

6 этап:

Принятие решения Главой МО «Гиагинский район» о направлении указанного проекта на Совет народных депутатов МО «Гиагинский район» или об отклонении проекта и о направлении его на доработку.

7 этап:

Утверждение проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки на части территории МО «Келермесское сельское поселение»    Советом народных депутатов МО «Гиагинский район».

Управляющая делами                                                                          Е.М. Василенко

Приложение № 2

Утверждено постановлением                главы МО «Гиагинский район»

от  _____________№_______

Порядок и сроки проведение работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки на части территории МО «Келермесское сельское поселение»

| №п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и принятие нормативного правового акта по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки на части территории МО «Келермесское сельское поселение» | ноябрь |
| 2 | Проверка проекта внесения изменений в правила на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования | В течении 3 рабочих дней со дня получения проекта |
| 3 | Устранение замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 5 рабочих дней |
| 4 | Утверждение постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки | В течении 5 дней со дня получения проекта правил |
| 5 | Опубликование постановления о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в правила в «Информационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский район» на сетевом источнике публикации МУП редакции газеты «Красное знамя» |
| 6 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила, с оформлением протокола слушаний | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ |
| 7 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течении 3 дней со дня проведения слушаний |
| 8 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний в «Информационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский район» на сетевом источнике публикации МУП Редакция газеты «Красное знамя» |
| 9 | Принятие решения главы о направлении проекта правил, протокола публичных слушаний и заключения в Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» или об отклонении проекта внесения изменений в Правила или направлении его на доработку | В течение 5 дней |

Управляющая делами                                                                          Е.М. Василенко