| РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» |  | АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМКIЭ Муниципальнэ образованиеу «Джэджэ районным» инароднэ депутатхэм я Совет |
| --- | --- | --- |

РЕШЕНИЕ

Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»

от « 17 » сентября 2020 г.  № 364

ст. Гиагинская

Об информации администрации о подготовке объектов социально-культурной сферы муниципального образования «Гиагинский район» к работе в осенне-зимний период

Заслушав и обсудив информацию администрации муниципального образования «Гиагинский район» о подготовке объектов социально-культурной сферы муниципального образования «Гиагинский район» к работе в осенне-зимний период, Совет народных депутатов МО «Гиагинский район»

РЕШИЛ:

- Принять к сведению информацию администрации муниципального образования «Гиагинский район» о подготовке объектов социально-культурной сферы муниципального образования «Гиагинский район» к работе в осенне-зимний период (прилагается).

- Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

| Глава МО «Гиагинский район» __________ А. В. Бутусов | Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» __________ А. Г. Самохвалова |
| --- | --- |

Информация администрации муниципального образования «Гиагинский район» о подготовке объектов социально-культурной сферы муниципального образования «Гиагинский район» к работе в осенне-зимний период.

Подготовка к отопительному периоду 2020-2021 годов в МО «Гиагинский район» осуществляется в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», а также утвержденным Премьер-министром Республики Адыгея А.В. Наролиным от 09 января 2020 года  Планом мероприятий (дорожная карта) «Получение муниципальными образованиями Республики Адыгея паспортов готовности к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов» и постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 23 апреля 2019 года № 97 «Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений, расположенных на территории муниципального образования «Гиагинский район», которым утверждены состав межведомственной комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования «Гиагинский район» к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов и план ее работы.

Оценка готовности к отопительному периоду проводится на еженедельных планерных совещаниях при главе муниципального образования «Гиагинский район», а также на ежемесячных заседаниях межведомственной комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Гиагинского района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов, на которые приглашались представители всех теплоснабжающих предприятий и учреждений, осуществляющих деятельность на территории Гиагинского района. Под председательствами первого заместителя главы администрации муниципального образования «Гиагинский район» были проведены 5 совещания по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования «Гиагинский район» к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

На территории муниципального образования «Гиагинский район» расположено 38 котельных, в том числе 21 котельные управления образования администрации муниципального образования «Гиагинский район», 8 котельные управления культуры администрации муниципального образования «Гиагинский район», 9 котельных МП «Теплосети» муниципального образования «Гиагинское сельское поселение».

С целью проведения мониторинга подготовки предприятий жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования «Гиагинский район» к отопительному периоду 2020-2021 годов комиссией администрации муниципального образования «Гиагинский район» 7-9 сентября 2020 года проверены объекты жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы, расположенные на территориях сельских поселений Гиагинского района.

В 9 котельных МП «Теплосети» муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» проведен текущий ремонт котлов, насосного оборудования, запорной арматуры, газового оборудования. Выполнена госповерка приборов КИП и А, узлов учета по расходу газа и сигнализаторов загазованности. Текущий ремонт выполнен в котельных № 3 (СОШ№4) ул. Красная 170 «а», № 4 (КБО) ул. Советская 26, № 5 (ЦРБ) ул. Братская 2, № 6 ул. Ленина 238, № 7 ул. Эскадронная 74, № 9 п. Гончарка. МП «Теплосети» муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» продолжает работу по текущему ремонту 3 котельных № 1 (РИК) ул. Кооперативная 35, № 2 (МКР) ул. Международная 31 "а", № 8 (Сах.завод.) ул. Заводская и по установке приборов КИП и А после госповерки. В сентябре ожидается поставка оплаченного материала для частичной замены кровли в котельных № 2 (МКР) ул. Международная 31 "а" и № 4 (КБО) ул. Советская 26. Закуплен и установлен новый котел в котельной № 7 ул. Эскадронная 74. Закуплены и установлены новые узлы учета газа в котельных № 3 (СОШ№4) ул. Красная 170 «а» и № 7 ул. Эскадронная 74. Выполнена реконструкция теплотрассы в МКД по ул. Международной. Новый объект физкультурно-оздоровительный комплекс подключен к теплотрассе по ул. Центральной.

Работы выполнены на сумму 1 384,0 тыс.руб., в том числе из бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» профинансировано 608,6 тыс.руб.

Все ремонтно-восстановительные работы на объектах предприятия планируется завершить в установленный срок, после этого ресурсоснабжающей организации будет выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов.

Изготовлен проект на теплотехническую часть 3 придомовых котельных МКД ст. Гиагинской (ул. Почтовая, д. 27, ул. Почтовая, д. 38, ул. Ленина, д. 351) готов. Технические условия на газ от АО «Газпром газораспределение Майкоп» получены. Ведется работа по заключению договоров на выполнение следующих работ: технологическая врезка, проектирование линейной части (от магистрали до здания котельной) и прокладка газопровода до котельной. Реализация вышеуказанных договоров будет в 4 квартале 2020 года и 2021 году.

Межведомственной комиссией по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования «Гиагинский район» к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов установлено, что котельные управления культуры муниципального образования «Гиагинский район, котельная ЦРБ ст. Дондуковской и котельная ГБУ РА «Гиагинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» готовы к отопительному периоду.

По управлению образования муниципального образования «Гиагинский район» в 21 котельных ведут текущие ремонтные работы, приборы КИП и А поверены и установлены, техническое обслуживание оборудования проведено, теплотрассы обследованы. Страховые полиса на опасные объекты продлены. Выполнена частичная замена в школьных и дошкольных учреждениях оконных блоков и кровель. Работы выполнены на сумму 3 961,7 тыс.руб.

Учреждения и организации управления образования администрации МО «Гиагинский район», которые на балансе имеют котельные, с 1 августа 2020 года заключили контракты на техническую эксплуатацию оборудования котельных с ООО «Инженерные системы», теперь запланированные мероприятия по учреждениям и организациям управления образования администрации МО «Гиагинский район» такие, как обследование дымоходов, проверка газосигнализаторов, техническое обслуживание газовых сигнализаторов, техническое обслуживание газового оборудования, поверка манометров, инструктаж ответственных за газовое хозяйство, обучение операторов котельных исполнение возложено на ООО «Инженерные системы», срок исполнения до начала отопительного сезона 2020-2021 годов.

Планом мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы и жилищного фонда, находящихся на территории муниципального образования «Гиагинский район», к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов было запланировано финансовых средств на сумму 5 436,0 тыс.руб. По состоянию на 9 сентября 2020 года план изменился и составляет 9 093,2 израсходовано 7 354,7 тыс.руб., что составляет 81%.

МО «Гиагинский район» на основании решения Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» от 24 августа 2020 года № 361 выделило иной межбюджетный трансферт МО «Гиагинское сельское поселение» в сумме 5 000,0 тыс.руб. для дальнейшего возмещение выпадающих доходов МП «Теплосети» МО «Гиагинское сельское поселение».

МО «Гиагинское сельское поселение» для МП «Теплосети» МО «Гиагинское сельское поселение» ежегодно выделяет субсидию на погашение задолженности за газ, электроэнергию и налогов в:

- 2018 году в сумме 4 416,9 тыс.руб.;

- 2019 году в сумме 3 700,0 тыс.руб.;

- 2020 году в сумме 2 000,0 тыс.руб.

Первый заместитель

главы администрации

МО «Гиагинский район»                                                                   В.Ю. Хаджимов